# 현장소장 메모: 주간 보고를 쓸 때 지킬 것

교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관 · 하늘뜰 지식산업센터 신축현장 (가상)

1. 숫자는 일보에 적힌 그대로 쓴다. 고쳐 쓰거나 반올림하지 않는다.

2. 계획 날짜의 기준은 공정표다. 일보와 다르면 두 날짜를 모두 적는다.

3. 지연 원인은 일보나 협력사 답에 적힌 것만 쓴다. 없으면 (확인 필요)로 남긴다.

4. 만회 대책은 소장이 정한다. 초안에는 대책을 쓰지 말고 (소장 결정)으로 남긴다.

5. 인원이 범위로 왔거나 보고가 없는 날은 합계에서 빼고, 따로 적는다.

6. 본사 보고는 맨 위에 세 줄 요약, 표는 그 아래에 둔다.

현장 회의 자료는 한 장으로: 협력사별 확인할 것, 소장이 정할 것을 나눠서 적는다.