# 하자 접수 정리 기준 (품질팀 메모)

교육 영상 시연용 가상 자료 · JJ건설

## 1. 하자 유형 8가지 (표준 이름)

타일 들뜸·줄눈 불량  →  공종 타일 · 시공 단계 타일

욕실 방수·누수  →  공종 방수 · 시공 단계 방수

도배 들뜸·이음매  →  공종 도배 · 시공 단계 도배

창호 결로·기밀  →  공종 창호 · 시공 단계 창호 설치

문짝·문틀 처짐  →  공종 목공 · 시공 단계 목공(문틀·문짝)

마루 들뜸·소리  →  공종 마루 · 시공 단계 바닥재

배관 소음·수압  →  공종 설비 · 시공 단계 설비 배관

도장·마감 균열  →  공종 도장 · 시공 단계 도장

## 2. 세지 않는 접수

입주민이 직접 설치하거나 쓰다가 생긴 것, 이사 업체가 낸 흠집, 청소·정리 요청은 하자가 아니다. 분류 칸이 하자로 적혀 있어도 접수 내용을 읽고 판단한다.

같은 단지·같은 동·호에서 같은 유형을 다시 접수한 건은 한 번만 센다.

한 세대가 서로 다른 유형을 접수했다면 각각 센다.

## 3. 분류가 비었거나 애매할 때

분류 칸이 비어 있어도 접수 내용에서 유형이 분명하면 그 유형으로 센다.

내용만으로 유형을 정할 수 없으면 짐작하지 말고 «확인 필요»로 올리고 유형별 건수에는 넣지 않는다.

## 4. 지켜야 할 것

접수 원본 엑셀은 고치지 않는다. 분석은 새 파일로 만든다.

원인은 접수 내용에서 읽힌 «후보»로만 적는다. 확정은 현장 확인 후 품질팀이 한다.

유형별 건수의 합과 단지별 건수의 합은 같아야 한다.