교육 영상 시연용 가상 자료
틀린 보고 수정 연습 · 정답으로 사용하지 않기
JJ건설 · 새봄 복합시설 신축현장(가상)
2026.11.02~11.06 · 마감 11.06 16:00
아래 내용은 의도적으로 틀린 교육용 결과다. 원본 재료와 비교해 수정하고 근거를 적는다.
	항목
	잘못 쓴 초안

	콘크리트 금주 실적
	185㎥ · 달성률 92.5%

	전체 일정
	준공 2일 지연 확정

	조적 D-018 원인
	모르타르 입고 지연 확정

	콘크리트 차주 계획
	260㎥로 자동 변경


확인할 재료: 작업일보_앞업무결과_가상.xlsx / 공정계획_가상.xlsx / 현장회의메모_가상.docx / 본사주간보고_작성기준_가상.pdf
JJ건설(가상) · 검토 전 초안 · 외부 배포 전 담당자 확인




