# 다온현장 시공 단계 계획

JJ건설(가상, 종합건설·임대, 직원 540명)

교육 영상 시연용 가상 자료

다음 현장: 다온현장(가상). 품질팀이 다음 공종으로 넘기기 전에 점검표를 검토합니다. 날짜 대신 작업 단계로 연결하며 일정은 현장책임자가 확정합니다.

| 단계 | 점검 시점 | 검토할 접수 유형 |
| --- | --- | --- |
| 방수 전 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 방수·누수 |
| 방수 후·덮기 전 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 방수·누수 |
| 타일 시공 후 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 타일 들뜸 |
| 창호·문 설치 후 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 창호 틈새·문짝 작동 |
| 도장 전·후 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 도장 불량 |
| 준공 전 | 다음 작업으로 넘기기 전 | 배수 불량 |

# 승인 전에 채울 내용

승인 도면·시방서 번호, 검사 범위, 시험 방법, 측정값, 합격 기준, 점검자, 확인일, 조치 기록, 재점검 서명. 원문이 없는 시간·두께·구배·법 조항은 만들지 않습니다. 이 문서는 규정이나 법정 기준이 아닙니다.