JJ리조트(가상) · 시설·안전팀
조치 메모 · 2026-11-06 17:00 기준
교육 영상 시연용 가상 자료
원본 일지와 함께 읽는다. 담당자 이름은 모두 가명이다. 완료라는 문구를 실제 운영 허용으로 바꾸지 않는다.
F02: 11/06 13:00 라온, 연결부 보수 중. F03: 11/06 15:20 하람, 상자를 치웠다고 기록. 재확인자·재확인 시각·통행 상태 기록 미첨부.
F04: 매트 재고정, 11/06 14:10 이솔 현장 재확인, 들뜸 없음 확인. 사진02는 조치 후 그림. F08: 안내판 교체, 11/06 10:30 이솔 현장 재확인, 글자 식별 확인.
F05: 시험 여부와 결과 기록 요청 중. 장치 고장 여부는 미확인. F06: 점검표 교체 준비 중. F07: 담당·기한 아직 미기재. F01: 후속 완료 기록 없음.
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