# 조치 메모 · 2026-11-06 17:00 기준

교육 영상 시연용 가상 자료

원본 일지와 함께 읽는다. 담당자 이름은 모두 가명이다. 완료라는 문구를 실제 운영 허용으로 바꾸지 않는다.

F02: 11/06 13:00 라온, 연결부 보수 중. F03: 11/06 15:20 하람, 상자를 치웠다고 기록. 재확인자·재확인 시각·통행 상태 기록 미첨부.

F04: 매트 재고정, 11/06 14:10 이솔 현장 재확인, 들뜸 없음 확인. 사진02는 조치 후 그림. F08: 안내판 교체, 11/06 10:30 이솔 현장 재확인, 글자 식별 확인.

F05: 시험 여부와 결과 기록 요청 중. 장치 고장 여부는 미확인. F06: 점검표 교체 준비 중. F07: 담당·기한 아직 미기재. F01: 후속 완료 기록 없음.

| 번호 | 최신 기록 | 다음 확인 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 통제 여부 기록 없음 | 현장 안전책임자에게 즉시 알림·체결 상태 재점검 |
| F02 | 보수 중, 완료 확인 없음 | 연결부 보수 후 현장 재확인 |
| F03 | 제거했다고 적었으나 확인자·재점검 기록 없음 | 적재물 제거 후 확인자·시각·통행 상태 확인 |
| F04 | 11/06 14:10 이솔 현장 확인 | 확인 기록 보관 |
| F05 | 기록 누락을 장치 고장으로 단정하지 않음 | 시험 여부·결과 기록 요청, 책임자 운영 판단 |
| F06 | 교체 준비 중 | 식별 가능한 기록으로 교체 후 확인 |
| F07 | 배정·기한 미기재 | 담당·기한 지정 요청 및 장비 상태 현장 확인 |
| F08 | 11/06 10:30 이솔 교체 후 현장 확인 | 확인 기록 보관 |