# 조사 계획·고객 회신 기준

사건번호 QA-261106-01 / 기준 시각 2026-11-06 10:00 / 가명은 역할 구분용

# 1. 조사팀 지정(가상 사내 배정 기록)

| 가명 | 역할 | 맡은 일 |
| --- | --- | --- |
| 가람 | 품질보증 | 자료 취합·고객 회신 초안 |
| 나래 | 생산기술 | 원인 시험·대책 설계 |
| 도윤 | 설비보전 | 보정 이력·설비 점검 |
| 수인 | 구매품질 | 소재 성적·협력사 확인 |
| 보람 | 생산 | 격리·선별 현황 갱신 |

최종 승인: 품질보증 책임자. 고객과 출하 재개 조건을 합의하고 책임자가 승인하기 전에는 격리를 해제하지 않는다.

# 2. 고객이 정한 제출 일정(이 사건의 가상 요구)

| 제출물 | 기한 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| D3 봉쇄 현황 | 2026-11-06 12:00 | 실시 기록과 미검사 수량을 분리 |
| D4 원인 조사 계획 | 2026-11-09 17:00 | 가설·반증 시험·자료 요청 |
| 8D 최종본 목표 | 2026-11-13 17:00 | 완료를 보장하지 않음. 검증 지연 시 고객과 일정 재협의 |

# 3. 계획으로만 적을 항목

제안 예시: 보정값 대조·재현 시험 11/09(나래·도윤), 기준링 및 측정자 간 대조 11/09(가람), 소재 대조 11/09(수인), 재가동 승인 절차 개선안 11/10(나래·보람), 관리 문서 개정안 11/12(가람). 날짜는 사내 계획안이며 고객 승인 기한과 다르다.

D6 효과 확인 제안: 승인된 조건에서 연속 3개 생산 로트, 로트별 초·중·말 각 5개(총 45개) 치수 확인 및 승인 기록 누락 0건, 2주간 고객 재발 여부 확인. 아직 시행하지 않았으며 표본 45개만으로 무결함을 보장하지 않는다. 시험·표본·기간·허용 기준은 고객과 품질보증 책임자가 확정한다.

# 4. 저장·발송 기준

원본 보존. 새 파일은 8D보고서_초안.docx, 8D보고서_초안.pdf, 근거대조표.xlsx. 초안·기준 시각·확인 필요를 유지한다. 고객별 지정 양식이 있으면 이 초안을 옮겨 적고 D7/D8 이름도 고객 양식과 대조한다. 실습에서는 고객에게 발송하지 않는다. 실제 자료는 사내 규정과 계약상 외부 제공 허용 범위를 확인하고 가명 처리한다.