교육 영상 시연용 가상 자료
JJ정밀 · 예상 지적 목록 · 결과 예시
범위와 주의
기준일 2026-11-06 / 모의 심사일 2026-11-20 / 24개 사내 점검항목. 예상 지적 10건(먼저 확인 4, 일반 보완 6). 인증 판정이나 공식 부적합 등급이 아니다.
확인 방식
요구 근거는 심사대상 기준표의 가상 사내 증빙 기준. 적용 규격 원문·고객 요구는 담당자가 확인. 없음은 제공된 연습 폴더 안에서 찾지 못했다는 뜻.
기한과 책임
2026-11-13은 제안 기한이며 규격상 기한이 아니다. Q23 담당은 (확인 필요). 새 증빙을 실제로 확인한 후에만 종결한다.


Q02 · G-017 교정 유효기간
조항: 7.1.5.2.1
상태: 일부
요구 근거: 기준일에 유효한 교정 기록
관찰 사실: 유효기간 2026-10-31, 기준일 2026-11-06 이전
증빙 파일: 증빙/교정/G017_교정성적서_가상.pdf
위치: 1쪽 유효기간
확인 질문: 기준일에 유효한 새 성적서가 있나요?
담당: 계측관리
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 먼저 확인
검토 상태: 담당자 검토 전


Q03 · 만료 계측기 영향평가
조항: 7.1.5.2.1
상태: 없음
요구 근거: 사용 이력과 제품 영향평가 기록
관찰 사실: 목록에는 있으나 실제 파일을 찾지 못함
증빙 파일: 증빙/교정/G017_영향평가_가상.docx
위치: 해당 파일 없음
확인 질문: 만료 뒤 사용한 제품의 영향평가 기록은 어디에 있나요?
담당: 계측관리
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 먼저 확인
검토 상태: 담당자 검토 전


Q06 · 치수 결과 개정 일치
조항: 8.3.4.4
상태: 일부
요구 근거: 기준 도면 개정 B와 일치하는 결과
관찰 사실: 기준 개정 B, 치수 결과에는 개정 A
증빙 파일: 증빙/PPAP/치수결과_가상.pdf
위치: 1쪽 도면 개정란
확인 질문: 개정 B로 다시 측정한 기록이 있나요?
담당: 개발품질
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 먼저 확인
검토 상태: 담당자 검토 전


Q08 · 변경 후 고객 재승인
조항: 8.3.4.4
상태: 없음
요구 근거: 변경 후 고객 승인 또는 면제 근거
관찰 사실: 변경 관리대상이나 재승인 파일을 찾지 못함
증빙 파일: 증빙/PPAP/변경_재승인_가상.pdf
위치: 해당 파일 없음
확인 질문: 변경 후 고객 승인 또는 면제 근거가 있나요?
담당: 개발품질
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 먼저 확인
검토 상태: 담당자 검토 전


Q11 · 협력사 개선 효과
조항: 8.4.2.4
상태: 일부
요구 근거: 조치 후 재발 여부와 확인자
관찰 사실: 조치는 기재, 효과 확인일·결과 빈칸
증빙 파일: 증빙/협력사/강솔가공_개선요청_가상.docx
위치: 효과 확인 항목
확인 질문: 개선 뒤 재발 여부를 언제 누가 확인했나요?
담당: 구매품질
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전


Q12 · 협력사 반복 불량 대응
조항: 8.4.2.4
상태: 없음
요구 근거: 가상 사내 기준에 따른 단계별 대응 기록
관찰 사실: 반복 불량 대응 근거를 찾지 못함
증빙 파일: 증빙/협력사/반복불량_대응_가상.docx
위치: 해당 파일 없음
확인 질문: 반복 불량에 따른 대응 검토 기록이 있나요?
담당: 구매품질
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전


Q15 · 야간 심사 실행
조항: 9.2.2.3
상태: 일부
요구 근거: 야간 공정 실행 증빙
관찰 사실: 야간 실행일·확인자 빈칸
증빙 파일: 증빙/심사/공정심사기록_가상.pdf
위치: 2쪽 야간 실행
확인 질문: 야간 공정심사를 실행한 기록이 있나요?
담당: 공정품질
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전


Q18 · 8D 개선 효과 확인
조항: 10.2.3
상태: 일부
요구 근거: 효과 확인 근거와 승인
관찰 사실: 효과 확인일·재발 여부·승인자 빈칸
증빙 파일: 증빙/클레임/8D_앞업무결과_가상.docx
위치: 효과 확인 항목
확인 질문: 8D 조치 효과를 확인한 자료가 있나요?
담당: 품질보증
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전


Q20 · 유사공정 전개
조항: 10.2.3
상태: 없음
요구 근거: 유사공정 검토 결과와 후속 조치
관찰 사실: 유사공정 검토·전개 기록을 찾지 못함
증빙 파일: 증빙/클레임/유사공정_전개_가상.docx
위치: 해당 파일 없음
확인 질문: 유사공정 검토와 전개 기록은 어디에 있나요?
담당: 품질보증
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전


Q23 · 심사원 역량 평가
조항: 7.2.3
상태: 일부
요구 근거: 평가 결과·평가자·담당 지정
관찰 사실: 누리 평가 결과·평가자 빈칸, 목록 담당도 빈칸
증빙 파일: 증빙/역량/심사원역량_가상.xlsx
위치: 평가!A4:D4
확인 질문: 누리의 역량 평가 결과와 담당자는 누구인가요?
담당: (확인 필요)
기한 제안: 2026-11-13 (제안)
우선순위: 일반 보완
검토 상태: 담당자 검토 전
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