교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관

# 장애 보고서 (초안) · INC-0412

JJ디지털(가상) 서비스운영팀 · 발생일 2026-10-14 · 심각도 SEV2 · 초안(최종 확정은 팀장)

## 1. 요약

2026-10-14 21:48부터 22:52까지 64분 동안 안드로이드 앱에서 웹툰 그림이 불러와지지 않았다. 직전 배포(CHG-3108)를 롤백해 복구했다. 원인은 배포로 바뀐 이미지 경로 규칙 때문에 앱 요청이 캐시를 거치지 못하고 원본 저장소로 몰린 것으로 추정된다(직접 확인된 기록은 없음).

## 2. 영향 범위

영향: 안드로이드 앱의 웹툰 그림 불러오기 실패. 웹은 정상(대응 채널 22:03·22:05). 아이폰 앱은 확인되지 않음 (확인 필요).

영향 시간: 21:48~22:52, 64분 (경보 발생~해제 기준).

최고 오류율: 9.4% (21:55, 5분 집계). 실패한 그림 요청 합계: 112,605건 (21:45~22:50, 5분 집계 14칸 합).

고객센터 문의: 87건 (대응 채널 22:45).

## 3. 시간순 경과표

| 시각 | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 21:30~21:34 | 배포 CHG-3108(이미지 경로 규칙 변경 + 캐시 유지 시간 조정) 진행·완료 | 배포 기록 |
| 21:41 | 경고: 이미지 원본 저장소 요청 수 증가 | 경보 기록 |
| 21:48 | 긴급: 안드로이드 앱 이미지 오류율 5% 초과 | 경보 기록 |
| 21:50 | 온콜 담당이 확인 시작 | 대응 채널 21:50 |
| 21:52 | 대응 채널 개설, 심각도 SEV2 선언 | 대응 채널 21:52 |
| 21:58 | 초기 판단: 웹·앱 전체 영향 (22:05에 정정됨) | 대응 채널 21:58 |
| 22:05 | 정정: 웹은 정상, 안드로이드 앱만 영향 (아이폰은 미확인) | 대응 채널 22:05 |
| 22:09 | 직전 배포 CHG-3108 확인, 앱이 새 경로 규칙을 쓰는 것 파악 | 대응 채널 22:09~22:10 |
| 22:20 | 롤백 결정 | 대응 채널 22:20 |
| 22:26~22:31 | 롤백 진행·완료 (5분) | 대응 채널 22:26·22:31 |
| 22:52 | 오류율 1% 미만 확인, 경보 해제 → 복구 | 경보 기록·대응 채널 22:52 |

## 4. 원인

확인된 것: 21:30 배포 CHG-3108이 이미지 경로 규칙과 캐시 유지 시간을 바꿨다(배포 기록). 안드로이드 앱은 새 경로 규칙으로 요청하고 웹은 옛 경로를 쓴다(대응 채널 22:10). 원본 저장소 요청 수와 CPU 사용률 경보가 발생했다(경보 기록). 롤백 뒤 오류율이 내려갔다.

추정: 앱 요청이 캐시를 거치지 못하고 원본 저장소로 몰려 그림이 로딩되지 않았다(대응 채널 22:12, 가설로 표시됨).

확인 필요: 배포 전 점검에서 왜 걸리지 않았는지.

## 5. 조치

22:20 롤백 결정, 22:26 시작, 22:31 완료(5분). 22:52 오류율 1% 미만 확인 후 경보 해제.

## 6. 재발 방지 대책 (제안)

배포 전 점검 항목에 안드로이드 앱 이미지 경로 확인 추가 — 담당·기한: (확인 필요)

일부 이용자에게만 먼저 배포한 뒤 전체로 확대 — 담당·기한: (확인 필요)

## 7. 확인 필요

아이폰 앱 영향 여부 (대화에 «지금 확인 못 함»)

배포 전 점검에서 왜 걸리지 않았는지 (대화 23:00, 확인 예정)

앱 재시작 없이 복구되는지 (대화 22:43, 확실하지 않음)

재발 방지 제안의 담당자와 기한 (22:58, 회의에서 정하기로 함)

원인은 «앱 요청이 캐시를 못 타고 원본으로 몰림» 가설 — 직접 확인된 기록은 없음