교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 지자체·가상 참석자(가명) · 실제 기관과 무관
회의록 (AI 초안 · 작성자 검토 전)
	항목
	내용

	회의명
	어린이 놀이터 안전점검 결과 및 정비 계획 회의

	일시·장소
	2026년 11월 10일(화) 14:00 · JJ시청 3층 소회의실

	참석자
	구도현 과장, 마서윤 주무관, 모하늘 팀장, 서지안 주무관, 반우진 과장, 변다온 주무관 (6명)

	작성자
	공원녹지과 (검토 전)


1. 안건별 발언 요지
	안건
	발언 요지

	점검 결과 보고
	관내 놀이터 38곳 점검: 위험 9곳 · 주의 14곳 · 양호 15곳. 위험 9곳은 미끄럼틀 균열 4 · 그네 체인 마모 3 · 바닥재 파손 2

	정비 우선순위
	이용이 많은 4곳(한솔근린·새솔어울림·구암시장옆·[이름 확인 필요])을 먼저 정비. 안전총괄과 동의. 위험 9곳 전부 사용 중지 안내문 먼저 부착

	예산과 후속 조치
	4곳 개략 견적 6,800만 원. 올해 남은 예산은 빠듯해 예비비 사용 여부 검토. 정식 견적 재수령, 주민 안내, 정비 후 합동 재점검


2. 결정사항
	번호
	결정 내용

	1
	위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다

	2
	위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일)

	3
	정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다


3. 아직 결정되지 않은 사항
	구분
	내용
	이유

	A
	나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표
	예산이 나와 봐야 알 수 있어 결정이 아님

	B
	정비비 재원으로 예비비를 쓸 수 있는지
	예산담당관실이 검토 중


4. 후속 조치
	번호
	할 일
	담당
	기한
	비고

	1
	위험 9곳 사용 중지 안내문 부착
	반우진(시설관리공단)
	11월 13일(금)
	「이번 주 금요일」

	2
	예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신
	서지안(예산담당관실)
	11월 18일(수)
	「다음 주 수요일」 · 이름 표기 확인 필요

	3
	우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령
	마서윤(공원녹지과)
	11월 20일(금)
	「다음 주 금요일」

	4
	동 소식지·게시판에 주민 안내
	변다온(한솔동 주민센터) (확인 필요)
	(확인 필요)
	「확인해 보고 말씀드리겠습니다」 — 확정 아님

	5
	정비 후 합동 재점검
	공원녹지과 · 안전총괄과
	(확인 필요)
	공사 끝나는 날 보고 정함


5. 작성자 확인 필요 사항
	제목
	이유
	누구에게 확인

	네 번째 우선 정비 놀이터 이름
	녹음에서 잘 안 들려 받아쓴 글에 이름이 비어 있음
	시설관리공단 반우진

	예산 담당 주무관 이름
	참석자 명단은 «서지안», 받아쓴 글에 «서지완»이 한 번 나옴
	예산담당관실

	주민 안내 담당·기한
	주민센터가 «확인해 보고» 라고만 했고 날짜는 없음
	한솔동 주민센터

	합동 재점검 날짜
	공사 끝나는 날 보고 정하기로 해서 날짜가 없음
	안전총괄과 모하늘

	«이번 주»·«다음 주» 날짜
	회의일 기준으로 바꾼 날짜(11/13·11/18·11/20)가 달력과 맞는지
	회의록 작성자



이 회의록은 AI가 만든 초안입니다. 확정은 회의 주관 부서 담당자가 받아쓴 글과 대조한 뒤에 합니다.




