교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 지자체·가상 참석자(가명) · 실제 기관과 무관

# 회의록 (AI 초안 · 작성자 검토 전)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | 어린이 놀이터 안전점검 결과 및 정비 계획 회의 |
| 일시·장소 | 2026년 11월 10일(화) 14:00 · JJ시청 3층 소회의실 |
| 참석자 | 구도현 과장, 마서윤 주무관, 모하늘 팀장, 서지안 주무관, 반우진 과장, 변다온 주무관 (6명) |
| 작성자 | 공원녹지과 (검토 전) |

## 1. 안건별 발언 요지

| 안건 | 발언 요지 |
| --- | --- |
| 점검 결과 보고 | 관내 놀이터 38곳 점검: 위험 9곳 · 주의 14곳 · 양호 15곳. 위험 9곳은 미끄럼틀 균열 4 · 그네 체인 마모 3 · 바닥재 파손 2 |
| 정비 우선순위 | 이용이 많은 4곳(한솔근린·새솔어울림·구암시장옆·[이름 확인 필요])을 먼저 정비. 안전총괄과 동의. 위험 9곳 전부 사용 중지 안내문 먼저 부착 |
| 예산과 후속 조치 | 4곳 개략 견적 6,800만 원. 올해 남은 예산은 빠듯해 예비비 사용 여부 검토. 정식 견적 재수령, 주민 안내, 정비 후 합동 재점검 |

## 2. 결정사항

| 번호 | 결정 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다 |
| 2 | 위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일) |
| 3 | 정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다 |

## 3. 아직 결정되지 않은 사항

| 구분 | 내용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| A | 나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표 | 예산이 나와 봐야 알 수 있어 결정이 아님 |
| B | 정비비 재원으로 예비비를 쓸 수 있는지 | 예산담당관실이 검토 중 |

## 4. 후속 조치

| 번호 | 할 일 | 담당 | 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 위험 9곳 사용 중지 안내문 부착 | 반우진(시설관리공단) | 11월 13일(금) | 「이번 주 금요일」 |
| 2 | 예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신 | 서지안(예산담당관실) | 11월 18일(수) | 「다음 주 수요일」 · 이름 표기 확인 필요 |
| 3 | 우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령 | 마서윤(공원녹지과) | 11월 20일(금) | 「다음 주 금요일」 |
| 4 | 동 소식지·게시판에 주민 안내 | 변다온(한솔동 주민센터) (확인 필요) | (확인 필요) | 「확인해 보고 말씀드리겠습니다」 — 확정 아님 |
| 5 | 정비 후 합동 재점검 | 공원녹지과 · 안전총괄과 | (확인 필요) | 공사 끝나는 날 보고 정함 |

## 5. 작성자 확인 필요 사항

| 제목 | 이유 | 누구에게 확인 |
| --- | --- | --- |
| 네 번째 우선 정비 놀이터 이름 | 녹음에서 잘 안 들려 받아쓴 글에 이름이 비어 있음 | 시설관리공단 반우진 |
| 예산 담당 주무관 이름 | 참석자 명단은 «서지안», 받아쓴 글에 «서지완»이 한 번 나옴 | 예산담당관실 |
| 주민 안내 담당·기한 | 주민센터가 «확인해 보고» 라고만 했고 날짜는 없음 | 한솔동 주민센터 |
| 합동 재점검 날짜 | 공사 끝나는 날 보고 정하기로 해서 날짜가 없음 | 안전총괄과 모하늘 |
| «이번 주»·«다음 주» 날짜 | 회의일 기준으로 바꾼 날짜(11/13·11/18·11/20)가 달력과 맞는지 | 회의록 작성자 |

이 회의록은 AI가 만든 초안입니다. 확정은 회의 주관 부서 담당자가 받아쓴 글과 대조한 뒤에 합니다.