교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 지자체 «JJ시» · 실제 기관·인물과 무관
회의 결정사항 (어린이 놀이터 안전점검 결과 및 정비 계획 회의)
JJ시청 공원녹지과 · 회의일 11월 10일(화) 14:00 · 앞서 정리한 회의록에서 뽑은 결정사항입니다.
■ 결정된 것
	번호
	내용

	1
	위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다

	2
	위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일)

	3
	정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다



■ 아직 결정이 아닌 것
	내용
	이유

	나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표
	예산이 나와 봐야 알 수 있어 결정이 아님

	정비비 6,800만 원은 업체 개략 견적, 예비비 사용 여부는 검토 중
	예산담당관실이 다음 주 수요일까지 회신 — 확정 아님



■ 점검 결과 요약
관내 놀이터 38곳 점검: 위험 9곳 · 주의 14곳 · 양호 15곳. 위험 9곳은 미끄럼틀 균열 4 · 그네 체인 마모 3 · 바닥재 파손 2.
■ 우선 정비 4곳
한솔근린놀이터 · 새솔어울림놀이터 · 구암시장옆놀이터 · (이름 확인 필요)

■ 후속 조치
	할 일
	담당
	기한

	위험 9곳 사용 중지 안내문 부착
	시설관리공단
	11월 13일(금)

	예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신
	예산담당관실
	11월 18일(수)

	우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령
	공원녹지과
	11월 20일(금)

	정비 후 합동 재점검
	공원녹지과 · 안전총괄과
	(확인 필요)






