교육 영상 시연용 가상 자료 · 가상 지자체 «JJ시» · 실제 기관·인물과 무관

# 회의 결정사항 (어린이 놀이터 안전점검 결과 및 정비 계획 회의)

JJ시청 공원녹지과 · 회의일 11월 10일(화) 14:00 · 앞서 정리한 회의록에서 뽑은 결정사항입니다.

■ 결정된 것

| 번호 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다 |
| 2 | 위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일) |
| 3 | 정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다 |

■ 아직 결정이 아닌 것

| 내용 | 이유 |
| --- | --- |
| 나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표 | 예산이 나와 봐야 알 수 있어 결정이 아님 |
| 정비비 6,800만 원은 업체 개략 견적, 예비비 사용 여부는 검토 중 | 예산담당관실이 다음 주 수요일까지 회신 — 확정 아님 |

■ 점검 결과 요약

관내 놀이터 38곳 점검: 위험 9곳 · 주의 14곳 · 양호 15곳. 위험 9곳은 미끄럼틀 균열 4 · 그네 체인 마모 3 · 바닥재 파손 2.

■ 우선 정비 4곳

한솔근린놀이터 · 새솔어울림놀이터 · 구암시장옆놀이터 · (이름 확인 필요)

■ 후속 조치

| 할 일 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 위험 9곳 사용 중지 안내문 부착 | 시설관리공단 | 11월 13일(금) |
| 예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신 | 예산담당관실 | 11월 18일(수) |
| 우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령 | 공원녹지과 | 11월 20일(금) |
| 정비 후 합동 재점검 | 공원녹지과 · 안전총괄과 | (확인 필요) |