교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
공원녹지과 주간업무 (11월 2주차)
이번 주에는 먼저 11월 10일(화) 14시에 소회의실에서 놀이터 38곳 점검 결과 보고 회의를 열었습니다. 위험 9곳, 주의 14곳, 양호 15곳으로 정리했습니다.
위험 놀이터 9곳에는 사용 중지 안내문을 모두 붙였습니다(13일 오전 완료). 안전점검 보도자료는 작성을 마쳤고 11/13(금)에 배포합니다.
정비비 6,800만 원을 확보하여 우선 정비 4곳 착수를 준비하고 있습니다.
다음 주에는
우선 정비 4곳의 업체 정식 견적을 20일(금)까지 받을 예정이며, 정비가 끝나면 안전총괄과와 합동 재점검 일정을 협의하겠습니다.




