교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
회의 결정사항과 보도 일정 (앞 업무 결과)
앞서 «회의 녹음으로 회의록과 결정사항 정리», «보도자료 초안 쓰기»에서 정리한 내용 (실습용으로 새로 만든 요약)
결정된 것
위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다
위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일)
정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다
아직 결정이 아닌 것
나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표 (예산이 나와 봐야 알 수 있음)
정비비 6,800만 원은 업체 개략 견적. 예비비 사용 여부는 검토 중 (예산담당관실 11월 18일(수) 회신)
후속 조치
	할 일
	담당
	기한

	위험 9곳 사용 중지 안내문 부착
	시설관리공단
	11월 13일(금)

	예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신
	예산담당관실
	11월 18일(수)

	우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령
	공원녹지과
	11월 20일(금)

	정비 후 합동 재점검
	공원녹지과 · 안전총괄과
	(확인 필요)


보도 일정
놀이터 안전점검 보도자료 배포 예정일: 11월 12일(목)
우선 정비 4곳: 한솔근린놀이터, 새솔어울림놀이터, 구암시장옆놀이터, (이름 확인 필요)




