교육 영상 시연용 가상 자료
예방 대책 요약표
대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
검토용 0.1 / 실제 현장 승인 아님
	위험
	담당·기한
	예방 계획
	확인 결과·남은 일

	R03 체결
	O반장 / 10월29일
	완료 상태 구분 개선 검토
	300개·10일 / 40→20점 / 안전 검토 미완료

	R04 치수
	김OO 사원 / 10월29일
	측정 기록지 마련
	300개·10일 / 48→24점 / 예방 변경 확인 필요

	R05 라벨
	김OO 사원 / 10월29일
	보관 위치 분리
	300개·10일 / 36→24점 / 예방 변경 확인 필요


담당·기한은 2026-10-19 가상 회의에서 정한 값이다.
별도 전수 확인만 확인 완료. 예방 변경과 R03 안전 검토는 미완료.


교육 영상 시연용 가상 자료
예방 대책표 · 검토용 0.1
대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장
조립 3라인 · 브래킷 조립
검토일 2026-11-03 / 실제 현장 적용 승인 아님
R03 체결 부족 / O반장 / 기한 2026-10-29
예방 계획: 완료 상태 구분 개선을 기술 담당자와 검토. 시행 확인 자료 없음.
발견 확인: 승인된 기준으로 별도 전수 확인·기록, 누락 시 인계 보류.
10일 각 300개 확인, 2개 발견·보류 후 재확인. 놓치기 4→2.
영향5·발생2 유지 / 40→20점 / 안전 검토 미완료, 우선 유지.
R04 치수 초과 놓침 / 김OO 사원 / 기한 2026-10-29
예방 계획: 빠짐없이 측정하는 기록지 마련. 시행 확인 자료 없음.
발견 확인: 전수 별도 측정·기록 후 인계. 10일 300개 중 3개 발견·보류.
영향4·발생3 유지 / 놓치기4→2 / 48→24점.


교육 영상 시연용 가상 자료
예방 대책표 · 남은 일
R05 라벨 바뀜 / 김OO 사원 / 기한 2026-10-29
예방 계획: 비슷한 라벨 보관 위치 분리. 시행 확인 자료 없음.
발견 확인: 품목과 라벨 전수 대조·기록. 10일 300개 중 4개 발견·보류.
영향3·발생4 유지 / 놓치기3→2 / 36→24점.
완료: 별도 전수 확인과 기록 확인. 미완료: 예방 변경 시행 확인, R03 안전 검토.
추가 후보: 고정구 흔들림은 미확인. 점수 부여 보류.
다음 확인일: 2027-02-03. 같은 제품·비교 기간·생산량·누락 기록을 맞춰 발생 점수 재검토.
가상 비용: 145만 원×30%=43만5천 원 / 도입비18만 원 / 차이25만5천 원.
절감 가정이며 실제 성과 아님. 안전 여부는 금액으로 판단하지 않음.
승인자: (확인 필요) / 안전 검토 완료일: (확인 필요)
