교육 영상 시연용 가상 자료
예방 정비 계획을 위한 조건 메모
1. 우리가 맡은 일
대현테크(가명) · 자동차 부품 제조 · 평택 2공장. 프레스 1라인을 포함한 설비 5대를 관리한다.
담당 O반장, 기록 보조 김OO 사원(모두 가명). 2025년 고장 기록을 검토해 2026년 1월 추가 정비 계획을 제안한다.
2. 기록 정리 기준
같은 기록번호와 모든 내용이 같은 F-0001 반복 1행은 한 번만 센다. 내용이 다르면 확인 목록으로 남긴다.
P-0001은 사전 승인된 계획 정지 120분으로 고장 집계에서 제외한다. 고장 시간과 계획 정지 시간을 섞지 않는다.
설비명은 설비번호로 맞춘다. 1호 프레스→프레스 1호. 확인된 현상 빈칸 3행은 미확인으로 남기고 정지시간은 포함한다.
3. 정비 제안 기준
고장으로 멈춘 시간이 긴 설비를 먼저 검토한다. 안전·품질 위험은 시간 순위와 별도로 즉시 담당자에게 알린다.
기록의 현상은 정비 후보를 고르는 단서다. 원인 확정이나 고장 날짜 예측으로 쓰지 않는다.
제조사 주기와 사내 승인 기준은 이 자료에 없으므로 (확인 필요). AI가 임의로 정비 간격·조임값·교체 기준을 정하지 않는다.
4. 일정에 반드시 지킬 것
정비 가능 시간과 부품 도착예정일은 별도 엑셀을 따른다. 도착 예정은 입고 확정이 아니다.
정비팀은 1개 조다. 같은 시간에 작업을 겹치지 않는다. 작업시간은 안전조치·복구 확인·인수인계를 포함한 계획값이다.
O반장이 생산·품질 담당자와 승인한 후 작업한다. 에너지원 차단·잔류압 해소·복구 확인은 사내 안전 절차와 자격 기준을 따른다.
5. 효과 계산에 쓰는 가정
교육용 예시: 연간 고장 정지 2,700분의 월평균은 225분. 고장 정지 20% 감소 목표를 가정한다.
월 45분 회복 가정 × 분당 손실 환산액 20,000원 = 900,000원. 계획 정비·부품의 월 추가비 300,000원 차감 후 600,000원.
300,000원은 예시 총비용 가정으로 정비 시간의 비용을 포함한다. 다른 인건비·정비 시간을 다시 차감하지 않는다.
분당 환산액과 추가비는 재무 확인 전 가정. 매출·현금 절감 확정 금액이 아니며, 실제 생산 기회가 있어야 회복 가치가 생긴다.
